多媒体内容管理展示系统

技术文档

| 项目名称 | 多媒体内容管理展示系统（File editing tool V3 / v1） |
| --- | --- |
| 系统版本 | v3.0.0（前端 v1.0.0 / 播放器 v1.0.0） |
| 文档版本 | 1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-18 |

一、文档说明

本文档为「多媒体内容管理展示系统」项目负责人离职前的技术交接说明，用于帮助接手人快速理解项目现状、代码结构、运行方式以及尚未完成的工作。文档内容依据当前代码仓库（F:\FJB\App202607\File editing toolV3\v1）的实际情况整理，尽量给出具体文件路径，便于对照源码。

1.1 交接范围

管理端前端：frontend/（Vue3 + TypeScript + Pinia + Element Plus + Konva）

服务端：backend/（FastAPI + SQLAlchemy 异步 + PostgreSQL + MinIO）

Windows 播放端：player-windows/（Electron 30 + Vue3，复用前端渲染引擎）

运行环境：PostgreSQL、MinIO、Python 3.10、Node.js、Electron

构建产物与发布流程：前端 vite build、后端 uvicorn、播放器 electron-builder 打包

1.2 当前完成度总评

系统整体已可运行，核心业务闭环（展项/场景/设备管理 → 节目编辑 → 版本发布 → 播放端同步播放 → 在线控制）已经打通，编辑器功能相对完整，播放器基本可用。但项目仍处于「功能开发中」状态，存在一批未完成功能和若干已知缺陷（详见第十章），不建议未经回归测试直接作为正式生产版本交付。

问题  仓库当前有 19 个文件处于未提交（modified）状态，以及多个未跟踪（untracked）的新文件，共约 +1850/-375 行改动。这些是最新一批进行中的功能（编辑器大幅增强、TCP 指令、装饰库等），务必在交接时一并说明或先提交。详见第四章。

二、项目概述

2.1 系统定位

本系统面向展厅/多媒体展示场景，用于集中管理展示内容（图片、视频、序列帧、文字、按钮、装饰等），将节目配置以版本形式发布到各展示终端，并在 Windows 播放器上全屏播放，同时支持后台对设备进行在线状态监控与远程控制（切场景、切节目、播放控制、发送 TCP 指令等）。

2.2 三端组成

| 部分 | 目录 | 技术栈 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理端 | frontend/ | Vue3 + TS + Pinia + Element Plus + Konva + vue-konva | 登录、展项/场景/设备管理、可视化内容编辑器、版本发布、日志与用户管理 |
| 服务端 | backend/ | FastAPI + SQLAlchemy 2.0(asyncpg) + PostgreSQL + boto3(MinIO) + JWT | 鉴权、业务 CRUD、素材存储、版本快照与分发、WebSocket 实时控制 |
| 播放端 | player-windows/ | Electron 30 + Vue3（复用前端 render-engine） | 全屏播放节目、拉取同步内容、缓存素材、接收远程指令、首启向导 |

2.3 技术栈明细

| 层 | 组件 / 库 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue | ^3.4.0 | UI 框架 |
| 前端 | Pinia | ^2.1.0 | 状态管理 |
| 前端 | Vue Router | ^4.3.0 | 路由 |
| 前端 | Element Plus | ^2.6.0 | 管理后台 UI 组件库 |
| 前端 | Konva / vue-konva | ^9.3.0 / ^3.0.0 | 编辑器画布渲染 |
| 前端 | Axios | ^1.6.0 | HTTP 请求 |
| 前端 | Vite / vitest / vue-tsc | ^5.2.0 / ^2.1.9 / ^2.0.0 | 构建与测试 |
| 后端 | FastAPI | 0.110.0 | Web 框架 |
| 后端 | SQLAlchemy[asyncio] / asyncpg | 2.0.29 / 0.29.0 | ORM / PostgreSQL 异步驱动 |
| 后端 | python-jose | 3.3.0 | JWT 签发与校验 |
| 后端 | boto3 | 1.34.0 | MinIO（S3 兼容）对象存储客户端 |
| 后端 | pydantic / pydantic-settings | 2.6.0 / 2.1.0 | 数据校验与配置 |
| 后端 | uvicorn[standard] | 0.29.0 | ASGI 服务器 |
| 播放器 | Electron | ^30.0.0 | 桌面运行容器 |
| 播放器 | electron-builder | ^24.13.3 | NSIS 安装包构建 |

三、系统架构与数据流

3.1 总体架构

┌────────────────────────────┐        ┌──────────────────────────────┐
│  管理端 (frontend, :3000)   │        │   播放端 (Electron, 多台设备)  │
│  Vue3 + Konva 编辑器        │        │   PlayerStage 全屏播放        │
└──────────────┬─────────────┘        └──────────────┬───────────────┘
               │ HTTPS/WS (REST /api/v1, /ws/*)      │
               ▼                                     ▼
        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
        │             服务端 FastAPI (:8000)                       │
        │  auth/exhibit/project/editor/asset/distribution/player   │
        │  WebSocket: /ws/device  /ws/control  /ws/logs            │
        └───────────────┬───────────────────────┬─────────────────┘
                        │ SQLAlchemy(asyncpg)     │ boto3 (S3)
                        ▼                         ▼
               ┌──────────────────┐      ┌───────────────────────┐
               │ PostgreSQL (fff) │      │ MinIO (:9000) 媒体桶   │
               │  元数据 / 配置 /  │      │ data dir: D:\dateV1    │
               │  版本快照 / 日志   │      │ bucket: media          │
               └──────────────────┘      └───────────────────────┘
                        │ 本地副本
                        ▼
               backend/storage_root/  (总配置.json / 版本.json / 导出历史)

3.2 核心实体关系

Exhibit(展项) 1 ──< Scene(场景) N
Exhibit(展项) 1 ──< Device(设备) N
Scene  N ──< scene_devices >── N  Device      （设备与场景多对多绑定）
Program(节目) 绑定 (device_id, scene_id) 唯一，含 JSONB config（pages 页面数组）
VersionSnapshot(版本快照) 1 ──< Program（每次发布生成一条）
DistributionLog(分发日志) 记录 publish/rollback 及 sync 状态
Asset(素材) 按 SHA-256 去重，供 config 内的 src/hash 引用

3.3 内容发布与播放时序

3.3.1 发布时序（管理端 → 服务端 → 设备）

编辑者在编辑器保存配置：PUT /api/v1/programs/{id}/config，current_version 自增。

在编辑器/内容管理点「导出/发布」，填写变更说明，调用 POST /api/v1/programs/{id}/publish。

服务端生成 VersionSnapshot，写入 MinIO（{展项}/{场景}/{设备}/总配置.json、版本.json、当前工作区/...），并在本地 storage_root 写 导出历史/V{n}/。

更新 program.published_version、publish_status=published；重算素材引用计数（update_reference_counts）。

若有在线设备，通过 WebSocket 推送 server:update；离线设备下次上线由播放器主动 sync 拉取。

播放器收到 update 后重新 GET /api/v1/player/{ip}/sync 并下载缺失素材，回传 device:sync_status / device:sync_done。

3.3.2 播放时序（播放端启动）

Electron 主进程创建全屏窗口，加载 Vue 应用。

首启时弹出设置向导（选本机 IP、填服务器地址、是否开机自启），保存到 userData/player.config.json。

PlayerApp 读取本地 state.json，若有缓存节目则立即播放。

800ms 后建立 WebSocket /api/v1/ws/device/{本机IP}，发送 device:register，并每 30s 发 device:heartbeat。

调用 /api/v1/player/{ip}/sync 拉取已发布配置与素材清单，缺失素材按 hash 下载到 media-cache，通过 media:// 协议供播放器读取。

进入播放，切换页面时通过 WS 上报 deviceStatus（当前页/当前场景）。

四、代码仓库说明

4.1 目录结构

v1/
├─ backend/                     FastAPI 服务端
│  ├─ app/
│  │  ├─ api/       auth exhibit project editor asset distribution player ws log
│  │  ├─ models/    user exhibit project distribution system_log
│  │  ├─ schemas/   distribution exhibit project user
│  │  ├─ services/  auth project distribution control log ws_manager asset
│  │  ├─ utils/     hash_utils minio_utils path_utils response
│  │  ├─ config.py  database.py  main.py
│  ├─ storage_root/  uploads/  .env  requirements.txt  run.py  rebuild_db.py
├─ frontend/                   管理端 (Vue3)
│  ├─ src/
│  │  ├─ api/ stores/ router/ types/
│  │  ├─ components/editor/     画布/属性/图层/动画/热区/页面/素材/装饰
│  │  ├─ components/editor/elements/  8 种元素组件
│  │  ├─ render-engine/         PlayerStage.vue  seqChoreography.ts(测试)
│  │  ├─ views/                 登录/仪表盘/展项/场景/内容/日志/用户/编辑器
│  │  ├─ composables/ utils/
│  ├─ index.html  package.json  vite.config.ts  vitest.config.ts  tsconfig.json
├─ player-windows/              Windows 播放端 (Electron)
│  ├─ electron/     main.cjs  preload.cjs
│  ├─ src/          PlayerApp.vue playerService.js deviceSocket.js config.js
│  ├─ scripts/      dev.js
│  ├─ dist/         release/   player.config.json  package.json  vite.config.ts
├─ start_minio.bat              MinIO 启动脚本
└─ 编辑器操作指南.md / .docx     编辑器使用说明（已有）

4.2 Git 现状

要是有用到Git的话建议绑定自己的Git账号

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前分支 | master（跟踪 origin/master） |
| 远端 | origin -> origin/master |
| 最近一次提交 | 7d8a189 feat: allow move duration beyond frame duration (freeze last frame and finish moving) |
| 提交风格 | feat:/fix:/chore:/test: + 中英文描述，单主线开发 |
| 工作区状态 | 存在大量未提交改动（见 4.3），未跟踪文件包含新功能源码与构建产物 |

4.3 未提交改动清单（交接前需处理）

以下 19 个文件已修改但未提交（约 +1850 / -375 行）：

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| frontend/src/components/editor/AnimationPanel.vue | +15 |
| frontend/src/components/editor/CanvasStage.vue | +265/-?（拖拽/坐标/预览相关） |
| frontend/src/components/editor/HotspotEditor.vue | +67（TCP 指令、作用范围等） |
| frontend/src/components/editor/PageManager.vue | +49（背景/过渡） |
| frontend/src/components/editor/PropertyPanel.vue | +399（大量属性项） |
| frontend/src/components/editor/elements/ButtonElement.vue | +197（按钮样式/图标） |
| frontend/src/components/editor/elements/ContainerElement.vue | +2 |
| frontend/src/components/editor/elements/ImageElement.vue | +28 |
| frontend/src/components/editor/elements/TextElement.vue | +60 |
| frontend/src/components/editor/elements/VideoElement.vue | +121 |
| frontend/src/render-engine/PlayerStage.vue | +442（渲染引擎大改） |
| frontend/src/stores/editor.ts | +399（编辑器状态大改） |
| frontend/src/types/index.ts | +29（新增字段） |
| frontend/src/utils/elementFactory.ts | +18 |
| frontend/src/utils/icons.ts | +1 |
| frontend/src/views/editor/EditorView.vue | +70 |
| player-windows/electron/main.cjs | +37（tcp:send IPC） |
| player-windows/electron/preload.cjs | +1（sendTcp） |
| player-windows/src/PlayerApp.vue | +25（全屏/TCP 指令处理） |

未跟踪（新增）文件：

frontend/src/components/editor/DecorLibrary.vue、elements/DecorElement.vue（装饰库）

frontend/src/utils/buttonStyles.ts、decorShapes.ts、paint.ts、textFit.ts、textWrap.ts、time.ts（新增工具）

player-windows/release/（exe 安装包与 win-unpacked，体积大，不建议入库）

编辑器操作指南.md / .docx（本次交接前补的文档）

问题  建议接手人第一件事：确认这批未提交改动是否可编译运行（前端 npm run build / npm test），评估后提交或整理为独立分支，避免丢失。

4.4 .gitignore 要点

忽略：node_modules/、dist/、__pycache__/、.venv/、.env、*.db/.sqlite3、storage_root/、uploads/、*.log

忽略：player-windows/player.config.json（每台机器本地维护，不入库）

注意：player-windows 没有独立 .gitignore，release/ 被识别为未跟踪；backend/.env 虽在 ignore 中但文件实际存在于工作区，含真实凭据。

五、服务端（backend）

框架：FastAPI 0.110.0；入口 app/main.py；启动脚本 run.py（uvicorn 0.0.0.0:8000, reload=True）；应用标题「多媒体内容管理展示系统」，版本 3.0.0；所有业务路由挂在 /api/v1。

5.1 依赖与启动

# requirements.txt
fastapi==0.110.0  uvicorn[standard]==0.29.0  sqlalchemy[asyncio]==2.0.29
asyncpg==0.29.0  python-jose[cryptography]==3.3.0  python-multipart==0.0.9
boto3==1.34.0  pydantic==2.6.0  pydantic-settings==2.1.0  aiofiles==23.2.1

# 启动
cd backend
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run.py            # http://0.0.0.0:8000

5.2 配置（app/config.py + backend/.env）

pydantic-settings 读取 .env，.env 的值优先于 config.py 默认值。以下为当前实际生效值：

| 配置项 | config.py 默认 | .env 实际值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://postgres:111111@localhost:5432/fff | 同左 | PostgreSQL 连接串 |
| MINIO_ENDPOINT | localhost:9000 | 同左 | MinIO S3 地址 |
| MINIO_ACCESS_KEY | admin | 同左 | MinIO 账号 |
| MINIO_SECRET_KEY | 123456 | 12345678 | MinIO 密码（注意两处不一致） |
| MINIO_BUCKET | media | 同左 | 对象桶名 |
| MINIO_DATA_DIR | D:/dateV1 | 同左 | MinIO 数据目录 |
| JWT_SECRET | multimedia-jwt-secret-key-2026 | 同左 | JWT 签名密钥 |
| JWT_ALGORITHM | HS256 | 同左 | JWT 算法 |
| JWT_EXPIRE_HOURS | 24 | 同左 | Token 有效期（小时） |
| STORAGE_ROOT | storage_root | 同左 | 本地内容副本根目录 |
| UPLOAD_DIR | uploads | 同左 | 上传临时目录 |
| CONTROL_API_TOKEN | multimedia-control-token-2026 | 同左 | 中央控制 WS 静态令牌 |

问题  凭据以明文形式硬编码在 config.py 默认值中，且 .env 已落地真实密码；JWT_SECRET 与控制令牌为固定弱口令，生产环境务必更换并改用环境变量注入。

5.3 启动生命周期（app/main.py）

ensure_directories()：创建 storage_root、uploads、storage_root/programs。

init_db()：导入全部模型后 Base.metadata.create_all（无迁移工具，表结构变更不会自动生效）。

create_default_admin()：不存在则创建 admin/admin123（superadmin）。

ensure_storage()：尝试创建 MinIO 桶，异常被静默吞掉。

reset_all_device_status()：服务启动时把所有设备置为 offline。

启动后台任务 stale_online_sweeper()：每 30s 扫描心跳超时设备并置离线。

5.4 数据模型

5.4.1 用户 User（users）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | 默认 uuid4 |
| username | String(50) unique | 登录名 |
| password | String(255) | 明文存储，无哈希 |
| role | String(20) | 默认 normal；超管为 superadmin |
| created_by | UUID nullable | 创建人（无外键） |
| created_at / last_login | DateTime(tz) | 创建 / 最后登录时间 |
| is_active | Boolean | 软删除标记 |

5.4.2 展项 Exhibit / 场景 Scene / 设备 Device

| 模型 | 关键字段 | 关系说明 |
| --- | --- | --- |
| Exhibit | id, name, description, storage_path, creator_id, created_at, updated_at | 1-N scenes、1-N devices（级联删除） |
| Scene | id, exhibit_id, name, description, sort_order, timestamps | 属于展项；N-N devices（scene_devices） |
| Device | id, exhibit_id, current_scene_id, name, device_type, unique_code(unique), ip_address, config_file_path, design_width(1920), design_height(1080), status(offline), last_online | 属于展项；与场景多对多；按 IP 绑定 |
| SceneDevice | scene_id + device_id 复合主键 | 场景-设备关联表，唯一约束 uq_scene_device |

5.4.3 节目 Program / 素材 Asset

| 模型 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Program | id, device_id, scene_id, exhibit_id, name, config(JSONB 默认 {pages:[],device:{1920x1080}}), current_version, published_version, publish_status, storage_path, creator_id | 唯一约束 (device_id, scene_id)，即一个设备在场景下只有一个节目 |
| Asset | id, hash_key(unique,SHA256), original_name, file_size, mime_type, file_type, bucket, local_path, exhibit_id, scene_id, reference_count, uploader_id | 按内容哈希去重；引用计数用于 GC |

5.4.4 版本与日志

| 模型 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VersionSnapshot | id, program_id, version, change_note, config_snapshot(JSONB), manifest(JSONB), operator_id, created_at | 唯一 (program_id, version)，发布/回滚时生成 |
| DistributionLog | id, program_id, device_id, version, change_note, operator_id, action, status, started_at, completed_at, error_message | action=publish/rollback；status=pending/syncing/synced |
| SystemLog | id, log_type, module, operator_id, message, detail(JSONB), solution, duration_ms, ip_address, created_at | 带 idx_logs_type/created/module 索引 |

5.5 API 接口清单（前缀 /api/v1）

鉴权说明：Public=无需登录；User=需 JWT（Bearer）；superadmin=仅超级管理员。

5.5.1 认证 auth（/auth）

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Public | 登录，返回 JWT + 用户信息 |
| POST | /auth/logout | User | 登出（写日志） |
| GET | /auth/check | User | 返回当前用户 |
| POST | /auth/users | superadmin | 创建用户 |
| GET | /auth/users | superadmin | 用户列表 |
| DELETE | /auth/users/{user_id} | superadmin | 软删除用户（admin 受保护） |

5.5.2 展项/场景/设备 exhibit（无前缀）

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /exhibits | Public | 展项列表（含计数） |
| POST | /exhibits | User | 新建展项 |
| PUT | /exhibits/{id} | User | 更新展项 |
| DELETE | /exhibits/{id} | User | 删除展项及存储 |
| GET | /exhibits/{id}/scenes | Public | 场景列表 |
| POST | /exhibits/{id}/scenes | User | 新建场景（自动绑定该展项全部设备） |
| PUT | /scenes/{id} | User | 更新场景 |
| DELETE | /scenes/{id} | User | 删除场景 |
| GET | /scenes/{id}/devices | Public | 场景已绑定设备 |
| GET | /exhibits/{id}/devices | Public | 展项全部设备 |
| POST | /exhibits/{id}/devices | User | 新建设备（IP 必填且唯一） |
| POST | /scenes/{id}/devices | User | 绑定设备到场景 |
| DELETE | /scenes/{id}/devices/{device_id} | User | 解绑 |
| POST | /scenes/{id}/switch | User | 切换场景并广播指令 |
| PUT | /devices/{id} | User | 更新设备 |
| DELETE | /devices/{id} | User | 删除设备 |
| GET | /devices/{id}/status | Public | 内存中的在线状态 |

5.5.3 节目 project（无前缀）

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /programs | User | 新建节目（校验同展项+场景绑定+唯一） |
| GET | /programs | Public | 节目列表（分页/筛选） |
| GET | /programs/{id} | Public | 节目详情（编辑器 load） |
| POST | /programs/{id}/copy | User | 复制节目到其他设备 |
| DELETE | /programs/{id} | User | 删除节目 |
| GET | /programs/{id}/status | Public | 发布状态/版本 |
| PUT | /programs/{id}/config | User | 保存配置，current_version 自增 |

5.5.4 编辑器 editor

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /editor/programs/{id}/load | Public | 加载节目配置供编辑器使用 |

5.5.5 素材 asset（无前缀）

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /assets/upload | User | 单文件上传（SHA-256 去重） |
| POST | /assets/upload/batch | User | 批量上传（带字幕提取） |
| POST | /assets/upload/sequence | User | 序列帧文件夹上传 |
| GET | /assets | Public | 素材列表（筛选/分页/预签名 URL） |
| GET | /assets/{hash} | Public | 素材元数据 + 预签名 URL |
| GET | /assets/{hash}/thumb | Public | 缩略图 |
| GET | /assets/{hash}/file | Public | 原始文件（播放器下载用） |
| DELETE | /assets/{hash} | User | 删除素材（不删 MinIO 对象，见问题） |
| POST | /assets/cleanup-unreferenced | User | 清理引用计数为 0 的素材 |

5.5.6 分发 distribution（无前缀）

| 方法 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /programs/{id}/publish | User | 发布节目版本（变更说明必填） |
| POST | /scenes/{scene_id}/publish-all | User | 一键发布场景全部节目 |
| GET | /programs/{id}/versions | Public | 版本历史 |
| GET | /programs/{id}/versions/{version} | Public | 版本快照 |
| POST | /programs/{id}/rollback | User | 回滚到指定版本 |
| GET | /programs/{id}/distribution | Public | 某节目的分发日志 |
| GET | /distribution/logs | Public | 全部分发日志 |

5.5.7 播放器 player 与 WebSocket

| 类型 | 路径 | 鉴权 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /player/{device_ip}/sync | Public | 播放器按设备 IP 拉取已发布配置与素材清单 |
| WS | /ws/device/{identifier} | 无 | 设备通道：注册/心跳/同步状态/状态上报/动作 |
| WS | /ws/control | ?token=CONTROL_API_TOKEN | 中央控制通道：下发 deviceAction |
| WS | /ws/logs | 无 | 管理端日志实时推送 |
| GET | /health | Public | 健康检查 |

5.6 服务层职责

| 服务 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| auth_service | services/auth_service.py | 用户查询/创建（明文密码）、认证、JWT 生成、get_current_user、require_admin、软删除 |
| project_service | services/project_service.py | 展项/场景/设备/节目的 CRUD；切换场景广播；保存配置并写本地 JSON + 上传 MinIO；复制节目 |
| distribution_service | services/distribution_service.py | 发布、场景全量发布、版本历史、回滚、分发日志 |
| control_service | services/control_service.py | 解析目标设备（self/devices/all/scene）并广播 server:command，写系统日志 |
| ws_manager | services/ws_manager.py | 单例内存连接管理（设备/管理端/控制端三组），广播与在线状态查询 |
| asset_service | services/asset_service.py | 上传（哈希去重）、列表、缩略图、删除、引用计数、序列帧元数据、MinIO 读写 |
| log_service | services/log_service.py | 写系统日志并广播 log:new；查询/统计（部分过滤未实现） |

5.7 WebSocket 协议

5.7.1 设备通道 /ws/device/{identifier}

identifier 优先按 IP 解析为设备，解析到的内存 key 为 device.unique_code；未找到则以原始 identifier 注册。无鉴权。心跳超时阈值 75s，后台每 30s 扫描。

客户端（播放器）→ 服务端：

| type | 载荷 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| device:register | {ip_address?} | 置在线、更新 last_online、写日志、向控制通道广播在线 |
| device:heartbeat | - | 刷新在线状态 |
| device:sync_status | {program_id, version} | 对应分发日志置 syncing |
| device:sync_done | {program_id, version} | 对应分发日志置 synced，写成功日志 |
| deviceAction | {action, params, target} | 调用 control_service.dispatch_action，source=player |
| deviceStatus | {currentScene?, currentPage?} | 更新设备当前场景，并向控制通道广播 |

服务端 → 设备：

| type | 载荷 | 触发 |
| --- | --- | --- |
| server:command | {action, params} | 远程控制（切场景/页面控制等） |
| server:update | {program_id, version, manifest} | 发布/回滚后通知设备重新同步 |

5.7.2 控制通道 /ws/control

鉴权：连接串 ?token=multimedia-control-token-2026，不匹配以 1008 关闭。

客户端发送 deviceAction，服务端 source 默认 central_control，执行后回 commandAck{action, delivered, target_device_codes}。

5.7.3 日志通道 /ws/logs（无鉴权）

管理端订阅，收到 {type:'log:new', log:{...}}。

5.7.4 设备在线状态机制

内存态：ws_manager 连接字典。

数据库态：Device.status / last_online，由 _sync_device 更新。

断连：_on_device_disconnect 移除连接、置 offline、写警告日志并广播。

服务启动：reset_all_device_status() 全部置 offline。

stale_online_sweeper()：每 30s 将 last_online 超过 75s 的设备置 offline。

5.8 发布 / 回滚流程

5.8.1 发布 publish_program

校验 change_note 必填；读取展项/场景/设备名。

version = program.current_version；config_snapshot = program.config。

上传 MinIO：{展项}/{场景}/{设备}/总配置.json、版本.json（published_version=version）、当前工作区/{page}/config.json、当前工作区/发布清单.json。

本地写 storage_root/{展项}/{场景}/{设备}/导出历史/V{version}/。

更新 program.published_version / publish_status=published；插入 VersionSnapshot 与 DistributionLog(action=publish)。

update_reference_counts() 重算素材引用。

向设备 unique_code 推送 server:update。

5.8.2 场景一键发布 publish_all_scene

遍历该场景下全部节目逐一发布，单个失败不影响其它，返回 results 与 success/failed。

5.8.3 回滚 rollback_program

按 (program_id, version) 查快照，不存在返回 404。

new_version = current_version + 1；恢复 config = 快照 config_snapshot；状态置 published。

变更说明为「回滚至v{version}: {reason}」，manifest 记录 rollback_from / rollback_reason。

上传 MinIO 并写本地，插入新的 VersionSnapshot 与 DistributionLog(action=rollback)，推送 server:update。

问题  回滚时写入 MinIO 的 版本.json 中 published_version 仍为旧版本号（distribution_service.py），与 program.published_version=new_version 不一致；且回滚未上传逐页 config。

5.9 素材存储（MinIO）

使用 boto3 S3 客户端，s3v4 签名，连接/读取超时 5s/10s；桶名 media；ensure_bucket 在启动时尽力创建。

对象 key：assets/{images|videos|sequences|spritesheets}/{hash前2位}/{hash剩余}_{安全文件名}；另兼容旧 key assets/{hash}。

上传：file.read() 全量读入内存 → SHA-256 → 若已存在则返回 is_duplicate → 本地写 STORAGE_ROOT/.../素材/{图片|视频|其他}/ → 上传 MinIO → 写 Asset 行。

序列帧：文件名自然排序，逐帧哈希去重；额外生成 seq_{12hex} 元数据 JSON（frames/frameCount/folderThumbnail/folderName）。

获取：get_minio_url / get_minio_data 依次尝试新 key、旧 key、前缀列举；预签名 URL 默认 3600s。

引用计数：collect_asset_hashes 递归扫描 config 中的 src/assetHash/poster/frames[].src/srcs[]；update_reference_counts 先全部置 0 再累加（发布时调用）。

问题  delete_asset_by_hash 只删本地文件与数据库记录，不删除 MinIO 对象；大量上传会把大文件整体读入内存，无大小限制。

5.10 数据库与建库

database.py：create_async_engine(DATABASE_URL, pool_size=20, max_overflow=10)；async_sessionmaker(expire_on_commit=False)；get_db 依赖。

init_db()：导入模型后 create_all——没有 Alembic 迁移，改表结构不会自动应用到已有库。

rebuild_db.py：drop_all() + create_all()，会清空所有数据，仅用于重置结构。

六、管理端前端（frontend）

入口 src/main.ts（Pinia + Router + Element Plus 中文 + VueKonva）；开发端口 3000；vite 代理 /api → http://localhost:8000。

6.1 路由与页面

| 路径 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /login | Login.vue | 登录（默认预填 admin/admin123） |
| /dashboard | DashboardView.vue | 仪表盘：展项/设备/节目/在线统计，设备编辑 |
| /exhibits | ExhibitManage.vue | 展项增删改查 |
| /exhibits/:id | SceneManage.vue | 场景管理、设备管理、场景切换（编辑场景有 bug） |
| /content | content/ContentList.vue | 节目列表、新建、发布、一键发布场景、复制到设备、删除 |
| /content/:id/distribution | content/DistributionDetail.vue | 分发日志 |
| /content/:id/versions | content/VersionHistory.vue | 版本历史与回滚 |
| /editor/:programId | editor/EditorView.vue | 可视化编辑器（全屏布局） |
| /logs | LogView.vue | 系统日志（筛选/分页/详情） |
| /users | UserManage.vue | 用户管理（仅超管菜单可见） |
| / | layout/MainLayout.vue | 侧边菜单 + 内容区 |

路由守卫 router/index.ts：仅检查 localStorage.token 是否存在，不校验有效性、不做角色鉴权。

6.2 编辑器架构

编辑器是项目最复杂的部分，核心在 stores/editor.ts（约 880 行）与 components/editor/*。

6.2.1 编辑器状态（stores/editor.ts）

programId、device{designWidth,designHeight,name}（默认 1920×1080）

pages: PageItem[]、currentPageIndex

selectedLayerIds[]、zoom、panX、panY、isDirty、clipboard

historyStack: PageItem[][] + unsavedHistoryPointer（整页 JSON 快照式撤销/重做）

programInfo（服务端节目信息）、alignCapture（序列帧帧内对齐辅助）

6.2.2 关键操作

| 分类 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面 | addPage/removePage/reorderPages/setCurrentPage | 至少保留一页；切页清空选择 |
| 元素 | addElement/addDecorLayerAt/addSequenceFrameFromDrag/addElementForAsset | 拖拽素材到同类元素上会追加到列表而非新建 |
| 控件 | addControlButton/addMediaControlButton | 7 种功能控件；媒体上一张/下一张 |
| 编辑 | updateElement/updateElementBatch | 两者实现相同 |
| 历史 | pushHistory/undo/redo | 整页深拷贝快照；部分操作 before+after 两次入栈 |
| 层级 | moveLayerUp/Down/ToTop/ToBottom/reorderLayer/setVisible/setLocked | 图层面板操作 |
| 分组 | groupSelection/ungroupContainer/moveGroupMembers | 以容器承载成员；不支持组套组 |
| 剪贴板 | copyElement/pasteElement | 粘贴偏移 +30 |
| 动画/热区 | addAnimation/removeAnimation/setHotspot |  |
| 背景 | setPageBackground/setElementAssetAsBackground/setPageBackgroundByHash/clearPageBackground | 背景不入图层列表 |
| 视图 | setZoom(0.1~3)/setPan/fitToContainer |  |
| 保存 | loadProgram/getConfig/save | save 调 saveConfig，保存不通知设备 |

6.2.3 编辑器组件

| 组件 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| EditorView | views/editor/EditorView.vue | 编辑器外壳：顶部工具栏、左右面板、状态栏、快捷键、离开确认 |
| CanvasStage | components/editor/CanvasStage.vue | Konva 画布：背景、每页一个 layer、变换器、拖拽放置、框选/多选、入场动画预览、缩放平移 |
| PropertyPanel | components/editor/PropertyPanel.vue | 约 1285 行，按元素类型显示属性；本地镜像 + watcher 同步 |
| LayerPanel | components/editor/LayerPanel.vue | 倒序图层列表、拖拽排序、显隐/锁定/上下移/复制/删除 |
| AnimationPanel | components/editor/AnimationPanel.vue | 动画增删，时长/延迟以秒为单位（底层存毫秒） |
| HotspotEditor | components/editor/HotspotEditor.vue | 热区：触发方式、16 种动作、目标、作用范围、TCP 参数、光标高亮 |
| PageManager | components/editor/PageManager.vue | 页面增删、时长、播放模式、过渡、背景设置 |
| AssetLibrary | components/editor/AssetLibrary.vue | 上传/批量导入/序列帧上传、搜索筛选、拖拽、删除 |
| DecorLibrary | components/editor/DecorLibrary.vue | 内置矢量装饰库（新增） |
| BatchImportDialog | components/editor/BatchImportDialog.vue | 多文件导入、字幕提取、多图合并与网格排布 |
| 元素组件 | components/editor/elements/*.vue | 8 种元素各自的 Konva 渲染与拖拽/变换处理 |

6.3 元素类型（8 种）

| type | 关键字段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| text | content, fontFamily, fontSize, fontWeight, textAlign, lineHeight, letterSpacing, color, textOverflow, verticalAlign, padding, autoFitText, textWrapWidth, appearEffect/Speed, textStroke, textShadow | 换行算法与播放器共享 textWrap.ts |
| image | src, srcs[], srcNames[], captions[], captionPositions[], objectFit, brightness, contrast, saturation, currentIndex, imageInterval, imageTransition, cycleMode, manualResumeDelay, caption*（字体/位置/背景/描边/遮罩/出现效果） | 多图列表 + 字幕 |
| video | src, srcs[], srcNames[], loop, autoplay, muted, volume, startAt, endAt, poster, manualResumeDelay, cycleMode, imageInterval | 多视频列表 |
| sequenceFrame | source(旧), seqSources[]（每段 frames/fps/loopCount/direction/flipX/contentX/move{to,duration}）, frameRate, direction, loop, autoplay, wholeLoop, cycleMode, preloadStrategy, scrub | 多段序列帧编排 |
| shape | shapeType(rectangle/circle/line/arrow), fill, stroke, points | 箭头当前未画箭头头部 |
| container | clipOverflow, children[], members[] | 仅用于分组与整体移动，播放端不整体渲染 |
| button | icon, iconColor, iconSize, backgroundShape, fill, stroke, cornerRadius, shadow, preset, label, labelSize, labelColor, labelGap, layout | 10 套预设样式；自动生成热区 |
| decor | decorId, fill, stroke, shadow | 几何由 decorShapes.ts 解析（3 类约 24 种） |

6.4 渲染引擎 render-engine

PlayerStage.vue（约 1408 行，DOM/CSS 渲染，非 Konva）是编辑器预览与 Windows 播放器共用的核心播放组件。

Props：config、assetUrl、onCrossDevice、onState、onFullscreen、onTcpSend、startIndex、autoPlay、videoControls、fill。

页面：背景（纯色/渐变/图片/视频 + 不透明度/亮度/模糊）、每页图层渲染、过渡动画 fade/slide/zoom/none，默认 0.5s。

播放模式：sequential（定时切换）、loop（播完重排）、manual。

动画：移动动画、文字出现效果（打字机/淡入/滑入）、图片自动轮播与字幕、视频轮播。

序列帧编排：seqChoreography.ts 纯函数计算帧与位移；PlayerStage 用 requestAnimationFrame 驱动。

热区动作：切页/上下页/首末页、播放/暂停/停止、播放/暂停视频、媒体上一张/下一张、全屏、发送 TCP、无；跨设备动作上抛父组件。

暴露 API：goToPage/next/prev/setPlaying/getCurrentIndex/getPageCount/executeAction。

6.4.1 序列帧编排 seqChoreography.ts

normalizeSegments：兼容旧 source 与多段 seqSources，兜底帧率/方向/循环/翻转/contentX/位移。

segmentDuration / segmentSpan / segmentsTotalDuration：计算段时长与位移跨度（循环 -1 视为无限）。

resolveFrameIndex：正向/反向/往复（三角波）。

evaluate：按时间定位当前段、插值位移、处理整段循环与末尾冻结，返回 {segIndex, frameIndex, src, x, y, finished}。

提示  seqChoreography.test.ts 是项目唯一自动化测试（239 行），覆盖 normalize/时长/帧索引/位移求值等，运行：cd frontend && npm test。

6.5 API 层与鉴权

api/request.ts：axios baseURL=/api/v1，超时 30s；请求拦截器加 Bearer token；响应拦截器解析 {code,message,data,solution}，401 清 token 跳登录。

api/auth.ts / exhibit.ts / project.ts / asset.ts 分别封装对应后端接口。

stores/auth.ts：token/user 持久化 localStorage；登录后启动 10 分钟无操作自动登出监测；isLocked/unlock 未接入 UI。

素材文件 URL 在组件内硬编码为 /api/v1/assets/{hash}/file。

6.6 工具函数（utils）

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| appearEffect.ts | 文字出现效果选项与速度/时长换算 |
| hotspotAction.ts | 构建跨设备 deviceAction、解析切页目标 |
| elementFactory.ts | 8 种元素默认值、按钮动作映射、创建图层 |
| decorShapes.ts | 矢量装饰库定义与 Konva/SVG 解析（约 337 行） |
| buttonStyles.ts | 10 套按钮预设与 CSS 生成 |
| paint.ts | 统一填充模型（纯色/渐变）的 Konva 与 CSS 转换 |
| textFit.ts / textWrap.ts | 文字自适应与换行（编辑器/播放器共享） |
| time.ts | 秒与毫秒互转 |
| icons.ts | 13 个按钮 SVG 图标 |
| validators.ts | ID 生成、文件大小/日期格式化 |
| errorHandler.ts | 仅 console.error，未被引用 |

6.7 死代码 / 未使用项

整个 src/composables/（useCanvas/useElementDrag/useHistory/usePreview/useZoom）均无引用。

components/common/ExhibitTree.vue、DeviceSelector.vue 未被引用。

components/editor/ToolBar.vue 被 import 但未在模板渲染（死代码）。

stores/log.ts 未使用（LogView 直接调 API）。

api 中 getSceneAssets/cleanupUnreferenced/getProgramStatus/getVersionDetail/getDistributionLogs/checkAuth 均未被调用。

views/editor/PreviewModal.vue.bak（约 912 行，旧版单体内预览实现，已被 PlayerStage 取代）。

七、Windows 播放端（player-windows）

Electron 30 + Vue3，主进程 electron/main.cjs，渲染层 src/PlayerApp.vue，渲染引擎直接复用 ../frontend/src/render-engine/PlayerStage.vue（vite 别名 @ → ../frontend/src）。

7.1 Electron 主进程（electron/main.cjs）

禁用硬件加速、disable-gpu、force-device-scale-factor=1：刻意中和 Windows 缩放，保证 1920×1080 设计分辨率不变形（代价是软件合成、视频性能下降）。

自定义 media:// 协议（standard/secure/支持 fetch/stream）：media://assets/{hash} 映射到本地缓存文件，供 <video>/<img> 流式读取；lookupMediaPath 先精确匹配再线性扫描目录。

配置持久化：打包后写 userData/player.config.json；开发读 appPath/player.config.json；ensureRuntimeConfig 首次运行时从内置配置复制。

开机自启：app.setLoginItemSettings({openAtLogin})，仅打包后生效；无看门狗/自动重启。

本地 IP：ip:get / ip:list 枚举非内网回环 IPv4。

IPC 通道：config:get/set/path、ip:get/list、cache:exists/write/list/clear、state:read/write、window:toggleFullscreen、tcp:send。

窗口：主显示器全屏、无菜单栏、黑底；ready-to-show 以及 +800ms/+3000ms 三次强制全屏（兼容忽略首次全屏的显示器）。

单实例锁；window-all-closed 直接退出（无托盘）。

问题  无自动更新机制（无 electron-updater / publish 配置 / latest.yml），升级只能重新运行安装包。

7.2 preload（electron/preload.cjs）

通过 contextBridge 暴露 window.playerAPI：getConfig、setConfig、getConfigPath、getLocalIp、getIpList、cacheExists、cacheWrite、cacheList、cacheClear、stateRead、stateWrite、toggleFullscreen、sendTcp。

7.3 渲染进程 PlayerApp.vue

渲染 PlayerStage，并提供启动/等待配置/下载中/离线/异常 各阶段遮罩。

assetUrl(hash) => `media://assets/${hash}`。

handleSync()：拉取 /player/{ip}/sync；未发布则等待 20s 重试；比较本地 state 版本决定直接播放或进入下载；下载完成后 stateWrite 并播放。

连接管理：WS 连接成功启动 8s 轮询同步；断开停止轮询；失败指数退避（5s×2^n，上限 60s）。

命令处理：switchScene 重新同步；其它动作交给 stageRef.executeAction 并上报状态。

交互：F2 设置、Esc 全屏切换、方向键翻页、滚轮/触摸滑动翻页。

TCP 指令：on-tcp-send → IPC tcp:send（当前为未提交改动）。

7.4 服务层（playerService.js）

fetchSync / fetchAssetBuffer / downloadAssetToCache / assetsCached / ensureAssets。

fetchWithTimeout 20s；素材顺序下载（无并发），不存在则跳过；按 file_size 累计进度。

问题  wsUrl 导出但未被使用（deviceSocket.js 内联重复实现）。

7.5 设备 Socket（deviceSocket.js）

URL：serverUrl 的 http→ws + /api/v1/ws/device/{deviceId}（默认 deviceId = 本机 IP）。

连接后发 device:register，随后每 30s 发 device:heartbeat。

接收 server:update → onUpdate（重新同步）；server:command → onCommand（执行动作）。

断开：固定 3s 重连，无退避/抖动/上限。

上报方法：sendDeviceAction、reportStatus、reportSyncStatus、reportSyncDone、stop。

7.6 配置与缓存

| 项 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| player.config.json | 打包: userData/；开发: 项目根 | serverUrl、autoStart、ip、configured |
| state.json | userData/ | {programs:{id:{...config}}, activeProgramId}，兼容旧单节目格式 |
| 媒体缓存 | userData/media-cache | 按 hash 命名，无大小上限、无淘汰，仅手动 cache:clear |

内置 player.config.json 当前指向 http://10.0.0.16:8000，autoStart=true。

7.7 首次设置向导流程

onMounted 读取配置，取 configPath，枚举网卡并选默认 IP。

若 !configured 且 !ip → 弹向导并暂停启动（不调用 startPlayer）……

向导内容：开机自启开关；本机 IP 单选 + 刷新网卡；服务器地址输入。

「保存并启动」：保存 autoStart/ip/serverUrl/configured=true，重建连接。

「稍后再说」：只写 autoStart/serverUrl/configured=true（不写 ip），启动后处于「等待配置」。

后续按 F2 或界面按钮可重新打开向导。

问题  「稍后再说」会把 configured 置 true 但不写 IP，导致下次开机不再弹向导、播放器停留在等待状态，需按 F2 手动设置。

7.8 构建与运行

# 开发（先起后端，再）
cd player-windows
npm install
npm run dev          # 启动 vite(:5173) + Electron，需同级 frontend/ 存在

# 打包 Windows 安装包
npm run dist         # vite build + electron-builder -> release/ 下 NSIS 安装包

electron-builder：appId com.multimedia.player，productName「多媒体播放器」，target nsis，oneClick、不允许改安装目录，输出 release/。

无图标、无代码签名；release/ 已有生成好的安装包与 win-unpacked。

八、部署与运行手册

8.1 环境依赖

| 组件 | 版本/位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 库名 fff，账号 postgres / 111111，端口 5432 | 需先建库，服务启动时 create_all 建表 |
| MinIO | C:\minio\minio.exe，数据 D:\dateV1，API 9000 / 控制台 9001，admin / 12345678 | 用 start_minio.bat 启动 |
| Python | 3.10（requirements 按 3.10 验证） | 后端运行 |
| Node.js | 建议 18+（Vite5/Electron30 要求） | 前端与播放器构建 |
| Electron | 30.x | 播放器运行/打包 |

8.2 启动步骤

启动 PostgreSQL 服务，确认 fff 库可连。

双击 start_minio.bat 启动 MinIO（或后台运行），确认 9000/9001 可访问。

后端：cd backend → 激活虚拟环境 → python run.py（:8000），首次启动自动建表并创建 admin。

前端：cd frontend → npm install → npm run dev（:3000），浏览器打开 http://localhost:3000。

播放器开发：cd player-windows → npm install → npm run dev；或安装 release/ 下安装包。

8.3 端口与地址

| 服务 | 地址 |
| --- | --- |
| 后端 API / WebSocket | http://<服务器IP>:8000，WS 同端口 /api/v1/ws/* |
| 前端开发服务器 | http://localhost:3000（代理 /api → :8000） |
| 播放器开发 Vite | http://localhost:5173 |
| MinIO API / 控制台 | http://<IP>:9000 / http://<IP>:9001 |
| PostgreSQL | localhost:5432 |

8.4 默认账号与凭据汇总

| 用途 | 凭据 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | admin / admin123（superadmin，首次启动自动创建） |
| JWT 密钥 | multimedia-jwt-secret-key-2026 |
| 中央控制 WS 令牌 | multimedia-control-token-2026（/ws/control?token=...） |
| MinIO | admin / 12345678（start_minio.bat 与 .env） |
| PostgreSQL | postgres / 111111，库 fff |
| 播放器默认服务器 | http://10.0.0.16:8000（player.config.json） |

问题  以上均为明文弱口令，仅适合内网/演示环境。正式上线前必须更换，并改造为环境变量注入、密码哈希存储。

九、已实现功能清单

9.1 服务端

用户登录/JWT 鉴权、用户管理（超管）、软删除

展项、场景、设备 CRUD；设备按 IP 绑定；场景-设备多对多绑定；切换场景广播

节目 CRUD、按设备+场景唯一；配置 JSONB 保存与版本自增

素材上传（单/批量/序列帧）、SHA-256 去重、缩略图、预签名 URL、引用计数与清理

版本快照发布、场景一键发布、版本历史、回滚、分发日志

播放器按 IP 同步接口（已发布配置 + 素材清单）

WebSocket 设备注册/心跳/同步状态/状态上报；远程控制；日志实时推送

设备在线状态维护（启动重置 + 断连 + 后台超时扫描）

9.2 管理端

完整可视化编辑器：页面/素材/装饰/属性/图层/动画/热区 七大面板

8 种元素（文字/图片/视频/序列帧/形状/按钮/装饰/容器）

页面背景（纯色/渐变/图片/视频）与过渡效果

文字出现效果、图片多图轮播与字幕、视频列表、按钮 10 套预设、装饰库

序列帧多段编排（帧率/循环/方向/翻转/位移/帧内对齐）

热区动作与跨设备作用范围、TCP 指令参数

撤销/重做、复制粘贴、分组、图层排序与锁定显隐、标尺状态栏缩放平移

节目发布/导出、变更说明、版本历史与回滚、一键发布场景、复制到设备

仪表盘统计、系统日志、用户管理

9.3 播放端

全屏无边框播放、固定设计分辨率 DPI 中和

首启设置向导（IP/服务器/开机自启）、F2 重新设置

从后端同步已发布节目、素材本地缓存与 media:// 协议

离线缓存播放、断线重连、定时轮询更新

键盘/滚轮/触摸翻页、页面自动切换、远程切场景

设备注册/心跳、同步状态上报、在线徽标

TCP 指令发送（未提交改动）

十、未完成事项与已知问题

以下问题按模块整理，均基于当前代码，接手时建议逐条核实。标注「未完成」的为功能缺口，其余为缺陷或风险。

10.1 服务端

| 级别 | 问题 | 位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 密码明文存储与比对 | models/user.py；auth_service.py。无哈希（bcrypt/passlib） |
| 高 | 无数据库迁移工具 | database.py init_db 仅 create_all；表结构变更不生效，只能 rebuild_db.py 清库 |
| 高 | CORS 配置不安全 | main.py allow_origins=['*'] 与 allow_credentials=True 组合无效/危险 |
| 高 | 大量接口无鉴权 | 列表/详情/日志/素材文件/播放器同步等 GET 全部公开；/ws/device 与 /ws/logs 无鉴权 |
| 中 | 发布即标 synced | distribution_service.publish_program 直接把 DistributionLog.status 设为 synced，而非 pending→syncing→synced |
| 中 | 回滚版本文件不一致 | 版本.json 中 published_version 写的是旧版本，program.published_version 为新版本；回滚未写逐页 config |
| 中 | 日志过滤未实现 | log_service.get_logs 忽略 operator_id/start_time/end_time；log.py 传 None |
| 中 | 删除素材不删 MinIO 对象 | asset_service.delete_asset_by_hash 只删本地与 DB |
| 中 | 目录方案不一致 | create_program 写 storage_root/{展项}/{场景}/{设备}，copy_program 写 storage_root/programs/{id} |
| 中 | 设备 IP 唯一仅应用层校验 | 无 DB 唯一约束；设备换了 IP 后按 IP 解析不到原记录 |
| 中 | 在线状态仅内存 + 单进程 | ws_manager 为全局内存，不支持多 worker，重启丢失 |
| 低 | MinIO 失败静默 | main.ensure_storage 与多处 helper 吞异常/返回空，MinIO 挂掉不易发现 |
| 低 | 大文件全量读入内存 | 上传无大小限制，read() 整个文件 |
| 低 | 软删除用户名重复判断缺陷 | get_user_by_username 过滤 is_active，可能触发唯一约束错误 |
| 低 | 未使用代码 | minio_utils 的 build_asset_prefix_by_hash/build_config_key/version 未用；hash_utils.compute_sha256 未用 |
| 低 | save 即自增版本 | update_config 每次保存都 current_version+1，即使内容未变 |

10.2 管理端前端

| 级别 | 问题 | 位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 编辑场景实际是新建（bug） | SceneManage.editScene 打开新建对话框，未调 updateSceneItem，编辑会生成重复场景 |
| 中 | 序列帧 scrub 开关失效 | PropertyPanel 写 el.scrubEnabled/scrubSensitivity，PlayerStage 读 el.scrub.enabled，字段不匹配 |
| 中 | 撤销历史重复入栈 | store 多处 before+after 各调一次 pushHistory，撤销粒度异常且无上限，占用内存 |
| 中 | 预览跨设备仅打印 | PreviewModal.onCrossDevice 只 console.log，预览不执行跨设备动作 |
| 中 | Auth 活动监听泄漏 | auth.ts 监听器从不解绑（stopActivityMonitor 只清定时器）；刷新页面后监测不启动 |
| 中 | 路由无角色鉴权 | 仅菜单隐藏用户管理，直接访问路由仍可进入 |
| 中 | 图片亮度/对比度/饱和度未生效 | PlayerStage 图片未应用这些滤镜；始终 cross-fade 忽略 imageTransition |
| 中 | 视频 autoplay 未按配置 | PlayerStage 恒设置 autoplay，无视 element.autoplay=false |
| 中 | 形状箭头未画箭头 | ShapeElement 把 arrow 当 line 渲染 |
| 低 | 渐变 SVG 填充非法 | PlayerStage getShapeFill 用逗号拼接色标 |
| 低 | 素材 URL 硬编码 | 组件直接用 /api/v1/assets/{hash}/file，未走 assetUrl prop |
| 低 | 批量导入字幕可能无效 | 只发送文件名，用户修改的字幕预览未回传 |
| 低 | 死代码/未用文件 | composables/*、ExhibitTree、DeviceSelector、ToolBar、stores/log.ts、PreviewModal.vue.bak |
| 低 | 空实现 | EditorView.handleCanvasDblClick 为空 |

10.3 播放端

| 级别 | 问题 | 位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | switchProgram 未端到端实现 | PlayerStage.executeAction 对 switchProgram 提前返回，PlayerApp 只处理 switchScene |
| 高 | 无自动更新 | 无 electron-updater/publish/latest.yml，升级需重装 |
| 中 | 「稍后再说」导致永久等待 | 跳过向导不写 IP 却置 configured=true，下次不再弹向导 |
| 中 | WS 固定 3s 重连 | 无退避/抖动，多设备同时重连冲击后端 |
| 中 | 缓存无上限/无淘汰 | media-cache 只增不减，media:// 每次线性扫描目录 |
| 中 | 素材顺序下载慢 | 无并发/断点续传 |
| 低 | handleSync 缓存分支不一致 | 同版本分支先 setConfig(cached) 后又持久化 sync.config |
| 低 | wsUrl 死代码 | playerService.js 定义未被使用 |
| 低 | 配置字段漂移 | ip/configured 不在 defaultConfig；config:set 丢弃空串无法清空 |
| 低 | 英文版本号硬编码 | deviceSocket.js version:'1.0.0' |
| 低 | TCP 指令为未提交改动 | tcp:send / sendTcp 尚未提交，需验证 |

十一、待办建议与交接注意事项

11.1 接手第一步

先处理未提交改动：运行 cd frontend && npm test && npm run build，确认可编译；确认无误后提交到独立分支并打标签。

搭建本地环境：PostgreSQL(fff) + MinIO + 后端 + 前端，用 admin/admin123 登录，跑通「建展项→场景→设备→节目→编辑→发布→播放器播放」。

阅读上表「已知问题」，优先修复高优先级项：编辑场景 bug、switchProgram、密码哈希、鉴权加固。

11.2 功能完善建议（按优先级）

播放端实现 switchProgram 完整链路（下载另一节目配置并按 scene/program 切换播放）。

补齐发布状态机（pending → syncing → synced），修正回滚版本文件与逐页配置上传。

接入 Alembic 数据库迁移，避免依赖 rebuild_db 清库。

统一 storage_root 目录方案，清理 copy_program 的 storage_root/programs/{id} 分支。

修复序列帧 scrub 字段不一致、图片滤镜、视频 autoplay、箭头形状等前端缺陷。

加入素材上传大小限制与分片，避免大视频内存爆掉。

补充后端与前端测试（目前仅 seqChoreography 一个测试文件）。

11.4 交接注意事项

backend/.env 与 start_minio.bat 含真实凭据，交接文档已如实记录，注意文档保密。

播放器打包依赖同级 frontend/ 源码（vite 别名指向 ../frontend/src），部署构建时不可拆开。

player.config.json 不入库，每台机器本地维护；内置值指向 10.0.0.16。

数据库无迁移，任何模型字段变更需评估是否执行 rebuild_db.py（会清空数据）。

MinIO 数据目录 D:\dateV1 与 PostgreSQL 数据需纳入备份范围。

现有「编辑器操作指南.md/.docx」可作为编辑器业务操作说明的补充文档。

十二、附录

12.1 编辑器快捷键

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Delete | 删除选中元素 |
| Ctrl + Z / Ctrl + Y | 撤销 / 重做 |
| Ctrl + S | 保存 |
| Ctrl + C / Ctrl + V | 复制 / 粘贴元素 |
| Ctrl + 滚轮 | 缩放画布 |
| 中键拖动 / Alt + 拖动 | 平移画布 |

12.2 关键文件路径索引

| 模块 | 路径 |
| --- | --- |
| 后端入口 | backend/app/main.py；启动 backend/run.py |
| 后端配置 | backend/app/config.py；backend/.env |
| 后端模型 | backend/app/models/{user,exhibit,project,distribution,system_log}.py |
| 后端接口 | backend/app/api/*.py |
| 后端服务 | backend/app/services/*.py |
| WebSocket | backend/app/api/ws.py；backend/app/services/ws_manager.py |
| 分发/发布 | backend/app/services/distribution_service.py；api/distribution.py |
| 素材存储 | backend/app/services/asset_service.py；utils/minio_utils.py |
| 前端入口/路由 | frontend/src/main.ts；frontend/src/router/index.ts |
| 编辑器状态 | frontend/src/stores/editor.ts |
| 编辑器外壳 | frontend/src/views/editor/EditorView.vue |
| 画布 | frontend/src/components/editor/CanvasStage.vue |
| 属性/图层/动画/热区 | frontend/src/components/editor/{PropertyPanel,LayerPanel,AnimationPanel,HotspotEditor}.vue |
| 渲染引擎 | frontend/src/render-engine/PlayerStage.vue |
| 序列帧编排/测试 | frontend/src/render-engine/seqChoreography.ts / .test.ts |
| 类型定义 | frontend/src/types/index.ts |
| 请求封装 | frontend/src/api/request.ts |
| 播放器主进程 | player-windows/electron/main.cjs |
| 播放器预加载 | player-windows/electron/preload.cjs |
| 播放器应用 | player-windows/src/PlayerApp.vue |
| 播放器同步/通信 | player-windows/src/playerService.js；deviceSocket.js |
| 播放器配置 | player-windows/player.config.json |
| MinIO 启动 | start_minio.bat |

12.3 常用命令速查

# 后端
cd backend && python run.py                 # 启动 :8000
python rebuild_db.py                        # 危险：清空重建所有表

# 前端
cd frontend && npm install
npm run dev                                 # 开发 :3000
npm run build                               # vue-tsc 类型检查 + vite 构建
npm test                                    # vitest（seqChoreography）

# 播放器
cd player-windows && npm install
npm run dev                                 # vite(:5173) + Electron
npm run dist                                # 打包 NSIS 安装包到 release/

12.4 交接确认

本文档覆盖系统架构、三端代码结构、API/协议、部署运行、已实现功能、未完成事项与待办建议。交接完成后建议由接手人对照第四章未提交改动与第十章问题清单逐条确认，并保留本文档与源码一并归档。